RELATÓRIO DA 1ª SPRINT

Equipe 01 – SMARTCHAIN

Acompanhamento das atividades pela ferramenta 5W2H – Disciplina API

Ana Beatriz V. Chagas

Celia Chagas Felipe

Jessica Vitória M. Reis

Leticia Rafaela Ribeiro

Patrícia do C. Lourenço

Pedro de Vasconcelos Rodrigues

Talitha de Barros F. Santos

Professor M2: José Jaétis Rosário

Professor P2: Marcus Vinícius do Nascimento

Resumo

# A 5W2H foi a ferramenta escolhida por este grupo para organizar as atividades realizadas ao longo do trabalho desenvolvido neste semestre. Este relatório apresenta essas tarefas junto o seu propósito, o responsável por ela e o seu status atual com o objetivo de facilitar a análise da tabela original da qual este relatório se baseia.

# 1. Introdução

Este relatório apresenta a execução das atividades da Equipe 01 – SMARTCHAIN durante a 1ª Sprint do projeto de Aprendizagem por Projeto Integrador (API), com base no registro realizado na planilha 5W2H. A ferramenta organiza cada tarefa em sete dimensões: o que será feito (What), por quê (Why), onde (Where), quando (When), por quem (Who), como (How) e quanto custa (How much), além do status de andamento.

Este relatório da 1° Sprint tem por objetivo documentar o que foi entregue, quem foi responsável por cada atividade e quais itens permanecem pendentes, oferecendo transparência ao cliente e subsídio ao planejamento da próxima Sprint.

# 2. Visão geral da Sprint

| Total de atividades analisadas | 19 |
| --- | --- |
| Concluídas | 18 (94,7%) |
| Não realizadas | 1 (5,3%) |
| Período | 29/08 a 26/09 |

A grande parte das atividades disponibilizadas na ferramenta 5W2H foi concluída no prazo planejado, entre 29 de agosto e 26 de setembro. Todas as tarefas foram executadas utilizando recursos já disponíveis para a equipe, como Teams, WhatsApp, Python, Excel, Power BI, Canva e GitHub. A tarefa de criação do repositório com README foi a única registrada como não realizada.

Ressalva importante: embora a maioria das tarefas tenha sido concluída, parte delas não foi postada no GitHub conforme a orientação, impossibilitando a visualização pelo cliente. Não foram elaborados o relatório técnico (descrevendo as fontes de dados, a metodologia e as análises realizadas da 1ª sprint), a elaboração do tutorial "Mapeamentos do Ecossistema Industrial e de Serviços de SJC" e este relatório 5W2H.

# 3. Atividades desenvolvidas

## 3.1 Apresentação do projeto e identidade do grupo

A equipe gravou (29/08, via Teams) e editou (30/08) o vídeo explicativo para alinhar o entendimento do projeto, e o envio ao cliente por WhatsApp em 01/09, caracterizando a 1ª entrega. Também foram criados o nome e o logo do grupo, aprovados pela equipe por WhatsApp.

## 3.2 Gestão ágil: Backlog e Checklist DoR

Seguindo o Guia de Artefatos e Requisitos Ágeis da API, foram elaborados o Backlog de user stories (cobrindo 3 sprints), o Checklist DoR (Definition of Ready) e a formatação da planilha do Backlog. O Backlog foi enviado para análise do cliente em 07/09 e revisado em 09/09 para alinhamento com a perspectiva do cliente.

## 3.3 Tratamento da base de dados RAIS

A base da RAIS foi filtrada para o município de São José dos Campos com uso de Python, reduzindo o tamanho do arquivo e viabilizando o tratamento. Em seguida, os dados foram baixados em Excel, organizados em uma base própria, limpos e enviados já tratados em 19/09 para análise e uso no Power BI.

## 3.4 Documentação no GitHub

Foi elaborado o modelo de postagem para o README do GitHub (14/09) e o README foi organizado e publicado com link de acesso (18/09). A criação do repositório com README, prevista para 26/09 conforme o modelo de referência indicado, permanece como não realizada.

## 3.5 Reunião de alinhamento e apresentação da Sprint

Em 21/09, em sala de aula, a equipe realizou reunião para alinhamento e redirecionamento das tarefas, com a liberação da Ana Beatriz para atuar no Power BI, a apresentação das tarefas registradas na planilha 5W2H. A arte da apresentação da 1ª Sprint foi produzida no Canva por Talitha.

# 4. Distribuição por responsável

| Responsável | Atividades | Principais entregas |
| --- | --- | --- |
| Ana Beatriz | 7 | Edição do vídeo; Checklist DoR; formatação do Backlog; base de dados RAIS; organização do README; limpeza e envio da RAIS tratada |
| Patricia | 4 (+2 compartilhadas) | Backlog; revisão do Backlog; filtro da RAIS por SJC; modelo de README; RAIS em Excel (com Talitha); reunião (com Jéssica) |
| Jessica | 3 (+2 compartilhadas/pendente) | Nome e logo do grupo; envio do vídeo; envio do Backlog; reunião (com Patricia); repositório com README (não realizado) |
| Talitha | 1 (+1 compartilhada) | Arte da apresentação da 1ª Sprint; RAIS em Excel (com Patricia) |
| Adriano | 1 | Gravação do vídeo explicativo |

# 5. Cronograma e status das atividades

| Data | Atividade | Finalidade (Por quê) | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/08 | Gravar vídeo explicativo | Alinhamento do entendimento do Projeto | Adriano | Concluído |
| 30/08 | Editar vídeo | Excluir erros e alinhar o discurso | Ana Beatriz | Concluído |
| 30/08 | Criação do nome e logo do grupo | Requisito do Projeto | Jessica | Concluído |
| 01/09 | Enviar o vídeo | 1ª entrega ao Cliente | Jessica | Concluído |
| 01/09 | Elaboração do Backlog (user stories, 3 sprints) | Requisito do Cliente | Patricia | Concluído |
| 06/09 | Elaboração do Checklist DoR | Requisito do Cliente | Ana Beatriz | Concluído |
| 06/09 | Formatação da planilha do Backlog | Requisito do Cliente | Ana Beatriz | Concluído |
| 07/09 | Envio do Backlog | Análise do Cliente | Jessica | Concluído |
| 09/09 | Revisão do Backlog | Alinhamento com a perspectiva do cliente | Patricia | Concluído |
| 13/09 | Filtrar arquivo RAIS pelo município de SJC | Reduzir o tamanho do arquivo e tratar os dados | Patricia | Concluído |
| 14/09 | Elaboração do modelo para postagem no README do GitHub | Alinhamento com o Cliente | Patricia | Concluído |
| 16/09 | Arquivo RAIS SJC – baixar dados em Excel | Tratamento dos dados | Patricia / Talitha | Concluído |
| 17/09 | Base de dados RAIS SJC | Tratamento dos dados | Ana Beatriz | Concluído |
| 18/09 | Organização do README no GitHub | Postagem realizada com link de acesso | Ana Beatriz | Concluído |
| 19/09 | Arquivo RAIS do município de SJC – limpeza | Tratamento dos dados – limpeza | Ana Beatriz | Concluído |
| 19/09 | Envio do arquivo RAIS de SJC tratado | Análise dos dados | Ana Beatriz | Concluído |
| 21/09 | Reunião com a equipe | Alinhamento e redirecionamento das tarefas | Jéssica / Patricia | Concluído |
| 24/09 | Arte da apresentação da 1ª Sprint | Itens para compor a apresentação da Sprint | Talitha | Concluído |
| 26/09 | Repositório criado, com README | Alinhamento com o cliente | Jéssica | Não realizada |

# 6. Considerações finais

A conclusão de 18 das 19 atividades registradas na planilha 5W2H permitiu acompanhar prazos, responsáveis e status de forma transparente. Ressalta-se, no entanto, que grande parte dessas tarefas foi concluída, mas não foi postada no GitHub conforme a orientação do cliente e, por isso, não pôde ser visualizada por ele. Além disso, a sprint ficou com pendências de documentação: o relatório técnico (descrevendo as fontes de dados, a metodologia e as análises realizadas), o tutorial "Mapeamentos do Ecossistema Industrial e de Serviços de SJC" e o presente relatório 5W2H, que passa a ser entregue com este documento.

Para a próxima sprint, a equipe se compromete a publicar as entregas no GitHub no formato orientado, concluir o relatório técnico e o tutorial, e manter a planilha 5W2H atualizada, assegurando que todo o trabalho executado seja visível ao cliente.