RELATÓRIO DA 2ª SPRINT

Equipe 01 – SMARTCHAIN

Acompanhamento das atividades pela ferramenta 5W2H – Disciplina API

Ana Beatriz V. Chagas

Jessica Vitória M. Reis

Leticia Rafaela Ribeiro

Patrícia do C. Lourenço

Pedro de Vasconcelos Rodrigues

Talitha de Barros F. Santos

Professor M2: José Jaétis Rosário

Professor P2: Marcus Vinícius do Nascimento

Resumo

# A 5W2H foi a ferramenta escolhida por este grupo para organizar as atividades realizadas ao longo do trabalho desenvolvido neste semestre. Este relatório apresenta as tarefas da 2ª Sprint junto ao seu propósito, o responsável por ela e o seu status atual, com o objetivo de facilitar a análise da tabela original na qual este relatório se baseia.

# 1. Introdução

Este relatório apresenta a execução das atividades da Equipe 01 – SMARTCHAIN durante a 2ª Sprint do projeto de Aprendizagem por Projeto Integrador (API), com base no registro realizado na planilha 5W2H. A ferramenta organiza cada tarefa em sete dimensões: o que será feito (What), por quê (Why), onde (Where), quando (When), por quem (Who), como (How) e quanto custa (How much), além do status de andamento.

Este relatório da 2ª Sprint tem por objetivo documentar o que foi entregue, quem foi responsável por cada atividade e quais itens permanecem pendentes, oferecendo transparência ao cliente e subsídio à apresentação da 2ª Sprint, definida pelo cliente para o dia 02/11/2026.

# 2. Visão geral da Sprint

| Total de atividades analisadas | 15 |
| --- | --- |
| Concluídas | 15 (100%) |
| Pendentes | 0 (0%) |
| Período | 01/10 a 29/10 |

Todas as 15 atividades registradas na planilha 5W2H foram concluídas, entre 12 e 29 de outubro. As tarefas foram realizadas em home office, em sala de aula e por WhatsApp, com recursos já disponíveis para a equipe, como Excel, Word, Power BI, GitHub e WhatsApp, sem custo para o projeto. Os status aqui apresentados refletem a planilha 5W2H atualizada.

# 3. Distribuição por responsável

| Responsável | Atividades | Principais entregas |
| --- | --- | --- |
| Ana Beatriz | 2 | Tutorial de Mapeamento do Ecossistema no Power BI; análise da visualização dos dados |
| Jéssica | 2 (+1 compartilhada) | Repositório digital da 2ª Sprint; contato com o cliente por WhatsApp; reunião de preparação (com Patricia) |
| Letícia | 3 | Ata da reunião; repositório digital com dados e documentação; atualização do repositório com a documentação da 2ª Sprint |
| Patricia | 3 (+1 compartilhada) | Designação e organização das tarefas no 5W2H; Backlog da Sprint; reunião de preparação (com Jéssica); relatório 5W2H |
| Pedro | 3 | Formatação do Tutorial, do relatório 5W2H e da análise de visualização dos dados no modelo ABNT (Word) |
| Talitha | 1 | Relatório técnico com fontes de dados, metodologia e análises da 2ª Sprint |

# 4. Cronograma e status das atividades

| Data | Atividade | Finalidade (Por quê) | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/10 | Reunião com a equipe para preparação da 2ª Sprint | Alinhamento para apresentação – reunião com o cliente | Patricia / Jéssica | Concluído |
| 23/10 | Designação, acompanhamento e organização das tarefas na ferramenta 5W2H | Alinhamento e cumprimento das metas junto à equipe | Patricia | Concluído |
| 26/10 | Tutorial Mapeamentos do Ecossistema Industrial e de Serviço de SJC (análise e desenvolvimento) | Resultado esperado pelo cliente | Ana Beatriz | Concluído |
| 27/10 | Backlog da Sprint | Detalhamento do processo para o cliente | Patricia | Concluído |
| 29/10 | Repositório digital – atualização com a documentação da 2ª Sprint | Resultado esperado pelo cliente | Letícia | Concluído |
| 29/10 | Relatório 5W2H da 2ª Sprint | Elaborar relatório de acompanhamento das tarefas do Projeto API | Patricia | Concluído |
| 29/10 | Formatação do Relatório 5W2H no modelo ABNT | Formatar o relatório (Modelo Relatório ABNT | Pedro | Concluído |
| 29/10 | Análise da visualização dos dados do Ecossistema Industrial e de Serviços de SJC | Evidenciar valor agregado ao cliente | Ana Beatriz/ Talitha | Concluído |
| 29/10 | Formatação do relatório de análise da visualização dos dados | Formatar o relatório | Pedro | Concluído |
| 22/10 | Ata da reunião com a equipe para preparação da 2ª Sprint | Registrar os assuntos relevantes e as decisões acordadas com o grupo | Letícia | Concluído |
| 29/10 | Repositório digital com os dados organizados e a documentação da 2ª Sprint | Resultado esperado pelo cliente | Jéssica | Concluído |
| 29/10 | Relatório técnico (fontes de dados, metodologia e análises) | Evidenciar valor agregado ao cliente | Talitha | Concluído |
| 29/10 | Repositório digital com os dados organizados e a documentação da 2ª Sprint | Resultado esperado pelo cliente | Letícia | Concluído |
| 29/10 | Entrar em contato com o cliente | Alinhamento para apresentação – reunião com o cliente | Jéssica | Concluído |
| 28/10 | Formatação do Tutorial Mapeamentos do Ecossistema no Power BI | Formatação no Modelo de Projeto API – ABNT | Pedro | Concluído |

5.  Considerações finais

A conclusão das 15 atividades registradas na planilha 5W2H (100%) permitiu acompanhar prazos, responsáveis e status de forma transparente. A Sprint entregou o repositório digital com os dados organizados e a documentação, o Backlog da Sprint, o tutorial e o relatório técnico, além deste relatório 5W2H.

Para a apresentação da 2ª Sprint, marcada pelo cliente para o dia 02/11/2026 com visualização pelo GitHub (MVP), a equipe se compromete a manter o repositório e a planilha 5W2H atualizados e a aguardar o retorno do cliente, assegurando que todo o trabalho executado seja visível a ele.